Integrantes de equipo:

Ángel Emmanuel Ortega Bautista.

Andrea Garibay Hernández.

Joana Hernández Mora.

Emmanuel de Jesús Santiago Olvera.

Bitácora.

Miércoles 2 de abril: se realizo la maqueta/plantilla de las vistas que tendrá la página, esta tendrá el fin de demostrar todo tipo de calzado deportivo, características y precio, en esta plantilla nos marca cuatro secciones (niños, caballeros, dama y lo más nuevo).

Viernes 4: No hubo avance debido a la suspensión de labores y cierre de salas de computo.

Lunes 7 de abril: Ángel empezó a realizar la codificación de la página principal y el diseño de la misma, se agregaron imágenes alusivas al calzado deportivo, se verifico la funcionalidad de cada botón, que muestra las secciones ya descritas del día miércoles 2 de abril, en este día se modificaron los diseños de algunas de las subpáginas, se agregó una opción de crear una cuenta personal, también se agregó la opción de ver descripción de cada producto.

Martes 8 de abril: Ángel (Encargado de proyecto) nos asigno a cada integrante del equipo una tarea para realizar, las tareas quedaron de la siguiente forma:

Andrea: Categoría de niños y mujeres

Jesús: categoría de hombres y lo más nuevo

Joana: categoría de unisex y descripción de los tres ejemplos de la página principal de inicio

“la asignación de comisiones se dio fuera del horario de clases establecido”

Miércoles 9 de abril: Por indicaciones de la docente se realizará la creación de un Readme en GitHub donde se agregará las capturas de la maqueta de la pagina web, asignados el día miércoles 2, también se va a realizar una lista con los integrantes del equipo que estarán trabajando durante el mes de abril; después de ese periodo a excepción del encargado de proyecto, los demás integrantes cambiarán de equipo.

Lunes 21 de abril: Andrea realizara agrego imágenes y descripción a su apartado al igual que el diseño de dicha pagina

Angel acabo con el diseño de la página al igual que los botones que faltaban por configurar en la pagina de inicio

Jesus agrego contenido a la sección de Hombre y los mas nuevo al igual que agregar imagen a su pagina

Morita Actualización a la pagina de unisex

Miércoles 23: Jesús realizara el apartado de hombres y lo mas nuevo agregando detalles, descripción de productos y botes funcionales de los productos de esta sección.

Viernes 25 de abril: Joana realizara la categoría unisex y agregar la descripción de cada producto.

Lunes 28 de abril: Se realizara un chequeo de que toda la pagina web funcione de acuerdo a lo esperado y arreglar los posibles fallos.

Miercoles 30 de abril: El prototipo de la pagina web debe estar funcionando completamente.